Uchwała Nr LVI/399/2010

Rady Gminy Krokowa

z dnia 24 września 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia  zmiany Planu Odnowy Miejscowości Tyłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. W „Planie Odnowy Miejscowości Tyłowo” zatwierdzonym uchwałą nr LIII/371/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.06.2010 r. zatwierdza się wprowadzenie zmian w zapisach punktu 2 „Podstawowe informacje o sołectwie” i punktu 12 „Uwarunkowania i cele rozwoju” określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z przyjęciem w dniu 13.09.2010 r. w drodze Uchwały przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Tyłowo, zmian do „Planu Odnowy Miejscowości Tyłowo” zachodzi konieczność zatwierdzenia zmian do Planu przez Radę Gminy Krokowa

Niniejsza uchwała jest dokumentem niezbędnym do aplikowania sołectwa Tyłowo
o środki finansowe pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Załącznik do Uchwały

Rady Gminy Krokowa nr LVI/399/2010

z dnia 24 września 2010 r.

- Zmiana Planu Odnowy Miejscowości Tyłowo w odniesieniu do punktu
2 „Podstawowe informacje o sołectwie” i punktu 12 „Uwarunkowania i cele rozwoju”.

- W punkcie 2 dopisuje się następujący element:

„Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa

Z uwagi na istniejącą infrastrukturę oraz zaplecze kulturalne, istotnym miejscem dla mieszkańców sołectwa jest teren przylegający do obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej oraz sam budynek. Tutaj odbywa się większość imprez i spotkań mieszkańców. W przyszłości po zrealizowaniu rozbudowy i modernizacji niniejszego budynku wraz z odpowiednim zagospodarowaniem całego przyległego terenu miejsce to stanowić będzie centrum spotkań, festynów i zabawy zarówno dla mieszkańców sołectwa jak i przyległych miejscowości.”

- W punkcie 12 zaktualizowano cele strategiczne rozwoju sołectwa do roku 2018

| Lp- | Zadanie | Realizatorzy | Termin | Szacunkowy koszt w zł | Cel i Przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tyłowie | PROW 2007-2013, działanie Rozwój i odnowa wsi, Gmina Krokowa, środki pomocowe | 2010-2012 | 420 000 | Poprawa bazy kulturalnej sołectwa dla mieszkańców sołectwa – miejsce spotkań, imprez kulturalnych i wypoczynku. |
| 2 | Cykliczna organizacja rozgrywek gier planszowych dla mieszkańców | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Krokowa, | 2010-2018 | 8 000 | Propagowanie tradycyjnych gier i zabaw zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i starszych pokoleń sołectwa |
|  |  | Rada Sołecka, środki pomocowe |  |  |  |
| 3 | Remont starej kaplicy | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Krokowa, Rada Sołecka , środki pomocowe | 2012-2016 | 200 000 | Poprawa stanu zaplecza i bazy kultury służące zarówno parafii jak i wszystkim pozostałym mieszkańcom. |
| 4 | Przystosowanie budynku byłej remizy strażackiej do celów kulturalno-rekreacyjnych | Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Gmina Krokowa, środki pomocowe | 2015-2018 | 20 000 | Stworzenie miejsca spotkań dla lokalnych klubów, organizacji. |
| 5 | Budowa linii hydrantowych do celów p.poż | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Krokowa, Rada Sołecka, środki pomocowe | 2011-2018 | 200 000 | Poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż dla całej miejscowości |
| 6 | Doposażenie jednostki OSP w nowy pojazd ratowniczo – gaśniczy oraz sprzęt p.poż | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Krokowa | 2010-2018 | 250 000 | Poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż dla całej miejscowości. |
| 7 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy | UE, Gmina Krokowa, Rada Sołecka, środki pomocowe | 2011-2014 | 100 000 | Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców sołectwa |
| 8 | Modernizacja placu zabaw | UE, Gmina Krokowa, Rada Sołecka, środki pomocowe | 2011-2015 | 50 000 | Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców sołectwa |
| 9. | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i niezbędną infrastruktura | UE, Gmina Krokowa, Rada Sołecka, środki pomocowe | 2011-2014 | 350 000 | Poprawa istniejącej bazy rekreacyjno-sportowej dla wszystkich mieszkańców sołectwa. |
| 10. | Rozbudowa istniejącego oświetlenia na terenie całego sołectwa | UE, Gmina Krokowa Rada Sołecka, środki pomocowe | 2010-2011 | 80 000 | Poprawa bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców sołectwa jak i uczestników ruchu drogowego. |
| 11. | Modernizacja istniejących oraz bodowa nowych chodników na terenie całego sołectwa | UE, Gmina Krokowa Rada Sołecka, środki pomocowe | 2010-2011 | 450 000 | Poprawa bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców sołectwa jak i uczestników ruchu drogowego. |
| 12. | Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła połączonego z budową parkingu | UE, Gmina Krokowa Rada Sołecka, środki pomocowe, Parafia | 2010-2011 | 80 000 | Poprawa stanu infrastruktury parkingowej zarówno dla wszystkich mieszkańców sołectwa jak i przyjezdnych gości. |
| 13. | Przebudowa odcinka drogi powiatowej na wysokości posesji nr 6 | UE, Gmina Krokowa Rada Sołecka, środki pomocowe, Starostwo Powiatowe | 2010-2011 | 500 000 | Zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców sołectwa jak i uczestników ruchu drogowego. |