WZÓR UMOWY NR ……………..

Dnia ......................., w ................

w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

pomiędzy

Gminą Krokowa, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa, reprezentowaną przez:

...........................................................................

zwaną dalej Zamawiającym

a

................................................................................................................................................................, reprezentowanym przez:

..............................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

(1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich”, gmina Krokowa oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu.

- Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz stanowiące integralną jej część: warunki zapytania ofertowego oraz oferta Wykonawcy.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i jej aktami wykonawczymi oraz odpowiednimi przepisami odrębnymi, a w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w trakcie trwania umowy zostanie dostosowany do nowych wymagań.

(2

Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

(3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy na kwotę w wysokości  .................. zł (słownie: ....................................................................... złotych), łącznie z  VAT.

- Rozliczenie umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, przy zachowaniu następujących warunków finansowania prac:

- 10 % wynagrodzenia – po wykonaniu map do celów planistycznych,

- 10 % wynagrodzenia - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu planu,

- 50 % wynagrodzenia - po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i zakończeniu dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie planu rozwiązaniami,

- 30 % wynagrodzenia - po uchwaleniu planu i jego pozytywnej ocenie oraz skierowaniu przez Wojewodę Pomorskiego uchwały o uchwaleniu planu do publikacji w dzienniku urzędowym.

- Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury uznanej do zapłaty.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.

(4

- Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia kosztów zamieszczenia ogłoszeń, zawiadomień i obwieszczeń związanych z wykonaniem niniejszej umowy.

- Wszelkie sprawy formalno-prawne związane z opracowaniem planu należą do Wykonawcy.

(5

- Strony ustalają termin realizacji zamówienia w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wykonanie zamówienia w terminie uznaje się z chwilą ostatecznego protokolarnego odbioru zamówienia przez Zamawiającego i przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu uchwały o uchwaleniu planu wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

- Ustalony termin może ulec przesunięciu w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W tych przypadkach strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.

- W szczególności termin wykonania umowy ulegnie zmianie jeżeli:

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania,

- nastąpią okoliczności zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu,

- termin wykonania umowy przedłuży się o ponad ustawowy czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii,

- termin wykonania umowy przedłuży się o ponad ustawowy czas pracy administracyjnej Zamawiającego związany z przygotowaniem procedury uchwalania planu,

- nastąpi konieczność powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych niezależnych od Wykonawcy.

(6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy

- Uchwałę Rady Gminy Krokowa z dnia 26.01.2012 roku Nr XVIII/187/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich”, gmina Krokowa;

  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa (wersja elektroniczna);

  - udostępni dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakości.

  - Pozostałe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia wykonawca.

(7

Wykonawca w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wyjaśnień dotyczących przebiegu prac, a jeżeli w trakcie wykonywania pracy okaże się, że dalsza jej kontynuacja jest niecelowa, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli postępu wykonywanej pracy przez upoważnionego ze swej strony przedstawiciela. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do wykonania opracowania objętego umową, uzgodnienia go i przedłożenia do zatwierdzenia na sesji Rady Gminy. Techniczną stronę całej problematyki bierze na siebie Wykonawca.

(8

Do wzajemnych kontaktów w sprawie realizacji zamówienia strony wyznaczają następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego	-……………………….,

- ze strony Wykonawcy		-……………………….

(9

- Odbiory prac odbywać się będą komisyjnie w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego.

- Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jej jakości, co nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego, za jakość i kompletność projektu pod względem celu jakiemu ma służyć.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- O zauważonych wadach odebranego projektu Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ma obowiązek usunąć wady niezwłocznie i przekazać Zamawiającemu protokolarnie dokumenty korygujące w wymaganej formie i ilościach egzemplarzy.

(10

Łącznie z przekazaną dokumentacją, Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.

(11

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umownego, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów umownych, kary umowne będą liczone od nowych terminów.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania prac przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do odebrania wykonanych prac i zapłacenia za nie w stopniu ich procentowego zaawansowania.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

(12

  - Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji poprawnego i dobrego jakościowo wykonania projektu planu stanowiącego przedmiot umowy, licząc od daty jego ostatecznego odbioru.

  - Jeżeli Zamawiający otrzymał wadliwy projekt lub jego część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezbędnym do dokonania naprawy, bez względu na wysokość kosztów.

(13

- Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

(14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania przepisami Prawa zamówień publicznych.

(15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

(16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

| Zamawiający: | Wykonawca: |
| --- | --- |